|  |  | EQUIPO DE DESARROLLO TWM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Revisión de entregable N2 |  |  |  |  |  |
| Minuta elaborada por | Vicente Pardo |  | Fecha | 11/10/2026 | Inicio | 17:00hrs |
|  |  |  |  |  | Término | 19:20hrs |

| I. Asistencia a la Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Asistencia a reunión |
| Matias Ojeda | Desarrollo Frontend & Flujos de Navegación (Diseñador UI) | Si |
| Vicente Opazo | Formularios, Validaciones y Eventos UI (Diseñador UI) | Si |
| Vicente Pardo | Arquitectura Backend, Endpoints y Seguridad bcrypt (Desarrollador Fullstack) | Si |
| Benjamín Parra | Infraestructura Raspberry Pi, BD y Pruebas CRUD(QA Tester) | Si |
| II. Objetivos de la Reunión |  |  |
| - Definir distribución de tareas para cumplir con el 80% del frontend y el 30% del backend requeridos para la entrega N°2 - Planificar la implementación de los CRUDs pendientes en React junto con sus validaciones de formulario y registro seguro de eventos |  |  |
| III. Desarrollo de la Reunión |  |  |
| - Se definieron las pantallas y flujos de navegación necesarios para alcanzar el 80% del frontend en React. - Se acordó la estructura inicial del backend para cubrir el 30% de los endpoints junto con sus códigos de respuesta HTTP y el uso de bcrypt para las contraseñas. - Se revisaron los formularios y las validaciones de campos a incorporar, asegurando el registro de eventos sin exponer datos sensibles. - Se definieron los CRUD faltantes. |  |  |